## 1. Guías del Proyecto APT y pautas de evaluación

### Guía definición Proyecto APT

Guía Definición Proyecto APT

Asignatura Portafolio de Título

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre Completo | Felipe Sebastián Rodriguez Hernandez |
| --- | --- |
| Rut | 21.117.933-3 |
| Carrera | Analista Programador |
| Sede | San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT El proyecto se llama Olivia´s Panadería, en este proyecto busco emplear y crear una pagina web funcional para poder darle y cumplirle las necesidades de negocio que esta misma necesita, enfocarme en un ámbito donde toda la información está clara y seccionada para los distintos tipos de necesidades, digitalizando el catálogo creando una sección de información para gente celiaca etc. Las competencias de egreso que yo estaré trabajando serán las siguientes: Diseño y gestión de base de datos. Construcción de interfaz de usuario y administrador. Resolución de problema mediante TI.

| Tema | Olivia´s Panadería |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Área de desarrollo de software, Área de base de datos, Desarrollo web y experiencia de usuario, Área de gestión de proyectos TI. |
| Competencias o unidades de competencia | Desarrollo de software, Diseño y administración de base de datos, Desarrollo de interfaces web y experiencia de usuario, Análisis de requerimientos y soluciones TI. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto.

| Relevancia del proyecto APT | - ¿Por qué escogiste este tema? ¿Por qué es relevante este tema para el campo laboral de tu carrera? - Este tema lo escogí porque me parecía interesante y además tiene muchas cosas más en las cuales me desempeño mucho mejor, la relevancia de este tema es porque me ayuda a tener una mejor formación laboral para poder emplear mis mayores conocimientos. - ¿Dónde se ubica la situación que vas a abordar? (Ej.: País, región, comuna o institución) ¿Cuáles son las características principales de ese lugar? - Se ubica en Chile, Santiago, es más un programa global en Chile. - ¿A quiénes afecta o impacta la situación que vas a abordar? (Ej.: Grupo etario, usuarios de algún servicio, etc.) - Esto afecta a Olivia que es la dueña y la que solicito la digitalización de sus productos para lograr mayor alcance y ventas, está dirigido a todo público, pero con sus secciones para gente que es celiaca entre otras. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se espera con este proyecto que Olivia y su panadería puedan llegar a más personas y con esto también aumentar sus ventas, planeo abordar esto de la manera más optima y ágil posible, para poder entregarle un producto que cumpla con todas sus necesidades. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Se relaciona de manera que todo lo que voy aplicando en mis competencias que seleccione, han sido toda la materia que me han enseñado a lo largo de la carrera, además es en lo que mas destaco |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses personales se relacionan en directo debido a que intento relacionarme más al mundo de la gestión de marcas o soluciones para empresas en sus páginas web. |
| Fortalezas y debilidades para desarrollar el Proyecto APT (Factibilidad) | ¿Por qué crees es posible desarrollar tu Proyecto APT? Para responder esta pregunta debes tener en consideración: Es factible porque no me tomara más del tiempo estimado en desarrollar esta web, las horas asignadas son correctas además de tomar tiempo fuera del ramo para desarrollar. Los materiales no son tantos y todo está al alcance, factores externos que ayudan, tener un buen entorno de aprendizaje y un lugar en donde poder estar enfocado en el proyecto. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar y desarrollar un sistema de gestión web integral y responsivo para Olivia´s Panadería que permita la digitalización de sus procesos de venta, la segmentación técnica de productos según necesidades de salud y la autogestión de contenidos administrativos, integrando una arquitectura robusta basada en Python y Oracle Database, Diseñar una página WEB para la comercialización de productos de pastelería saludable. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Implementar un catálogo digital autogestionable que permita agregar, eliminar o modificar productos. Desarrollar un blog de noticias integrado con redes sociales para el posicionamiento de la marca |

5. Metodología

Deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrita, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción Metodología

Se utilizará una metodología de desarrollo web basada en el uso de php y html. El proceso contempla la configuración de entornos separados (Desarrollo, QA y Producción) para garantizar la calidad. La gestión de datos se realizará mediante phpMyAdmin y se aplicarán estilos personalizados con CSS para cumplir con los estándares gráficos requeridos.

6. Resultados esperados

En este apartado debes definir los resultados esperados de tu proyecto APT.

Resultados esperados (impacto)

El resultado final es una herramienta tecnológica escalable que profesionaliza el microemprendimiento, garantiza la seguridad alimentaria de sus clientes y asegura la continuidad operativa del negocio en el entorno digital. Fuera de un impacto directo hacia donde será dirigido este proyecto tal como los siguientes, Digitalización y Autonomía administrativa, Seguridad y confianza al cliente, Presencia y alcance al mercado, Validación de competencias técnicas.

7. Evidencias

Describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Final | Esquema de Base de Datos | Diagrama Entidad-Relación y script .sql de las tablas (usuarios, productos, pedidos). | Valida el diseño estructurado del motor de base de datos relacional. |
| Final | Interfaz Base y Estilos CSS | Capturas de pantalla de la Home, Catálogo y Login con estilos CSS personalizados. | Demuestra la construcción de la UI/UX y la identidad visual de la marca. |
| Final | Lógica de Carrito de Compras | Evidencia del carrito funcionando con localStorage y cálculo de totales. | Valida la funcionalidad técnica de persistencia de datos del lado del cliente. |
| Final | Manual de Usuario | Documento técnico detallando la gestión de productos y el uso del sistema. | Requisito obligatorio para la entrega final, capacitación y escalabilidad. |

8. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido en la siguiente tabla.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relación con competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de BD | Gestión de BD | Configuración de MariaDB y phpMyAdmin. | MariaDB, phpMyAdmin. | 1 Semanas | Felipe Rodriguez | Se observan distintas complicaciones para la creacion de la base de datos y ademas de distintos percances que ya se solucionaron. |
| Desarrollo Web | Desarrollo Web | Creacion de paginas mediante HTML y PHP | Visual Studio Code, HTML y PHP | 2 Semana | Felipe Rodriguez | Creacion de paginas mediante HTML y PHP, se observan errores basicos pero solucionables |
| Interfaz de Usuario | Interfaz de Usuario | Personalización de plantillas mediante CSS. | CSS, | 2 Semanas | Felipe Rodriguez | No se observa ningun probema |
| Resolución TI | Resolución TI | Integración de WebPay y pruebas en entorno QA. | API WebPay, Entorno QA. | 2 Semanas | Felipe Rodriguez | Problemas con la integracion de la API de WebPay, mal funcionamiento. |

9. Plan de Trabajo

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en éste las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Titulo.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Fase 1: Análisis, Modelado y Preparación de Entorno | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2: Implementación de CMS y Módulos de Negocio (Backend/Configuración) |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3: Diseño de Interfaz, UX y Funcionalidades de Marketing (Frontend) |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 4: QA, Ajustes de Seguridad y Cierre del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Diseño y gestión de BD | Configuración de base de datos relacional y administración de tablas. | MySQL / MariaDB, phpMyAdmin, PC. | 2 Semanas | Felipe Rodriguez | Estructura de tablas normalizada diseñada específicamente para el negocio. | finalizado | Cambio de motor de Oracle a MySQL/MariaDB para mayor compatibilidad |
| Resolución de problemas TI | Instalación de entorno de desarrollo y configuración de servidor local. | PHP 8.x, Apache/Nginx, Servidor Local. | 3 Semana | Felipe Rodriguez | Asegurar la correcta separación de entornos para pruebas (Dev/QA). | finalizado | Se ajusta arquitectura de Python a PHP puro. |
| Desarrollo de Software | Implementación de módulos: Autenticación, Catálogo, Carrito y WebPay. | PHP, JavaScript, API WebPay, HTML/CSS. | 3 Semanas | Felipe Rodriguez | Integración segura de pasarela de pago y persistencia con localStorage. | finalizado | Reemplazo de Flask/WooCommerce por desarrollo nativo. |
| Construcción de UI | Diseño de interfaz responsiva y personalización de estilos. | CSS3, HTML5, Navegador. | 2 Semanas | Felipe Rodriguez | Aplicación de estándares de diseño moderno e identidad de marca "Olivia's". | finalizado | Uso de CSS personalizado en lugar de plantillas prefabricadas. |
| Análisis de requerimientos | Pruebas de funcionamiento, QA, capacitación y documentación final. | Matriz de pruebas, Manual de Usuario. | 2 Semanas | Felipe Rodriguez | Validación de flujos de compra y capacitación del cliente. en redes sociales. | finalizado | dición de fase de documentación técnica para el administrador. |

10. Coevaluación y Evaluación formativa Fase 1 APT

A continuación, se presenta (1) una pauta de Coevaluación (rúbrica) que tiene como objetivo orientar a los estudiantes sobre los elementos a evaluar en esta fase de acuerdo con las competencias abordadas del perfil de egreso en su proyecto APT .

Evidencias aparte:

Punto 7:

Login/Registro

Catalogo:

Carrito:

Diagrama entidad relacion:

Agente evaluador: Equipos

Cada equipo se deberá reunir, analizar los indicadores y en consenso, decidir la categoría de Nivel alcanzado por indicador, según la información de la rúbrica.

| Coevaluación “Definición Proyecto APT” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensión | Indicadores/Categoría | Completamente Logrado (CL) 100% Logro | Logrado (L) 60% Logro | Por Lograr (PL) 30% Logro | No Logrado (NL) 0% Logro | Retroalimentación (Comentarios) |
| Guía - Parte I | 1. Describe un proyecto APT que es relevante en el campo laboral de su carrera y podría generar un aporte de valor en el contexto que se sitúa. (Relevancia y/o resultados esperados) | Describimos un Proyecto APT que se sitúa en un contexto real o simulado semejante al que me podría enfrentar en el campo laboral, generando un aporte de valor en el contexto que se sitúa. | Describimos un Proyecto APT que se sitúa en un contexto real o simulado, pero requiere de algunas modificaciones para generar un aporte de valor en el contexto que se sitúa. | Describimos un Proyecto APT que se sitúa en un contexto real o simulado, pero este no resulta en un aporte de valor en el contexto que se sitúa. | No describimos un Proyecto APT que se sitúa en un contexto real o simulado y/o no genera un aporte de valor en el contexto. |  |
|  | 2. Describe un Proyecto APT que es pertinente al perfil de egreso de mi carrera y, en particular, a las competencias/unidades de competencias seleccionadas. | Describimos una relación coherente entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio, especificando cómo debo utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT. | Describimos una relación coherente entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio, pero no especifique cómo debemos utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT. | Describimos una relación que tiene elementos que no son coherentes entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio o no especifique cómo debemos utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT. | Describimos una relación sin coherencia entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio. |  |
|  | 3. Justifica la relación del Proyecto APT con mis intereses profesionales. | Justificamos la relación del Proyecto APT con mis intereses profesionales de manera coherente. | Justificamos la relación del Proyecto APT con mis intereses profesionales de manera no totalmente coherente. | Mencionamos mis intereses profesionales, pero no justifiqué la relación con mi Proyecto APT. | No mencionamos mis intereses profesionales. |  |
|  | 4. Describe las razones de por qué mi proyecto es posible de realizarse en el marco de la asignatura. (Factibilidad). | Identificamos todos los factores explicitados en la guía que podrían afectar la realización de mi proyecto y describí cómo están abordados o los abordaré. | Identificamos algunos de los factores explicitados en la guía que podrían afectar la realización de mi proyecto y describí cómo están abordados o los abordaré. | Identificamos algunos de los factores explicitados en la guía que podrían afectar la realización de mi proyecto, pero no describí cómo están abordados o los abordaré. | No describimos ningún factor que podría afectar la posibilidad de realizar mi proyecto. |  |
| Guía - Parte II | 5. Formula objetivos claros, concisos y coherentes con la situación por abordar. | Planteamos objetivos generales y específicos claros, concisos y coherentes con la situación por abordar. | Planteamos objetivos generales y específicos que no cumplen con uno de los criterios de ser claros o concisos o coherentes con la situación por abordar. | Planteamos objetivos generales y específicos que no cumplen con dos de los criterios de ser claros o concisos o coherentes con la situación por abordar. | Planteamos objetivos que no son claros ni concisos ni coherentes con la situación por abordar, o bien no plantea objetivos. |  |
|  | 6. Plantea una metodología detallada pertinente al Proyecto APT y los requerimientos disciplinares. | Planteamos una metodología pertinente para lograr los objetivos y su descripción es completa (contempla todos los pasos necesarios y requeridos por la disciplina). | Planteamos una metodología pertinente para lograr los objetivos, pero no contemplé todos los pasos necesarios y requeridos por la disciplina. | Planteamos una metodología que no es del todo pertinente para lograr los objetivos. | No planteamos una metodología, o bien esta no se relaciona con mi disciplina. |  |
|  | 7. Identifica en mi plan de trabajo las tareas y actividades que se requieren para desarrollar el proyecto APT. | Identificamos en mi plan de trabajo todas las tareas y actividades que se requieren para desarrollar mi proyecto APT. | Identificamos en mi plan de trabajo más de la mitad de las tareas y actividades que se requieren para desarrollar mi proyecto APT. | Identificamos en mi plan de trabajo menos de la mitad de las tareas y actividades que se requieren para desarrollar mi proyecto APT. | No identificamos en mi plan de trabajo las tareas y actividades que se requieren para desarrollar mi proyecto APT. |  |
|  | 8. Identifica recursos, duración (carta Gantt) y posibles dificultades y facilitadores pertinentes para el desarrollo de las actividades en el período académico establecido. | Identificamos recursos, duración (carta Gantt) y posibles dificultades y facilitadores pertinentes para el desarrollo de las actividades. | Identificamos recursos, duración (carta Gantt) y posibles dificultades y facilitadores para el desarrollo de las actividades, pero me faltaron algunos aspectos a considerar en estos ítems. | Identificamos recursos, duración (carta Gantt) y/o posibles dificultades y facilitadores para el desarrollo de las actividades, pero me faltaron muchos aspectos a considerar en estos ítems. | No identificamos los elementos solicitados. |  |
|  | 9. Identifica evidencias que pueden dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización. | Identificamos más de 2 evidencias que pueden dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización. | Identificamos 2 evidencias que pueden dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización. | Identificamos 1 evidencia que puede dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización. | No identificamos evidencias que puedan dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización. |  |
| Aspectos formales | 10. Utiliza un lenguaje técnico y pertinente de su disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos siempre un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos la mayoría de las veces un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos en ocasiones un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | No Utilizamos un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. |  |
| Disciplinares | 11.El contenido del documento cumple con los requerimientos de información , describiendo completamente el alcance del proyecto. | Cumplimos en su totalidad con los requerimientos de información, describiendo completamente el alcance del proyecto. | Cumplimos en gran parte con los requerimientos de información , describiendo completamente el alcance del proyecto. | Cumplimos parcialmente con los requerimientos de información , describiendo completamente el alcance del proyecto. | No cumplimos en su totalidad con los requerimientos de información , describiendo completamente el alcance del proyecto. |  |
|  | 12. Construye una planificación con la información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto. | Construimos una planificación con toda la información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto. | Construimos una planificación con parte de la información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto. | Construimos una planificación con una mínima cantidad de información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto. | No construimos una planificación con la información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto. |  |

Competencias de Empleabilidad

| Dimensión | Indicadores/Categoría | 5 100% Logro | 4 80% Logro | 3 60% Logro | 2 30% Logro | 1 0% Logro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabajo en Equipo (N1) | 13.Colabora en la definición y organización de las tareas del equipo, de acuerdo a los objetivos esperados. | Colaboramos en la definición y organización de todas las tareas del equipo, considerando de forma específica los objetivos esperados. | Colaboramos en la definición y organización de las tareas del equipo, considerando de manera general los objetivos esperados. | Colaboramos en la definición y organización de las tareas en las que está involucrado, considerando parcialmente los objetivos esperados. | Colaboramos en la definición y organización de algunas tareas, sin considerar los objetivos esperados o de acuerdo a objetivos personales. | No colaboramos en la definición y organización de las tareas del equipo |

En caso de los proyectos definidos por las escuelas, estas evidencias pueden estar predeterminadas por la disciplina, resguardando el aporte por cada integrante del equipo a la evidencia.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, se añade esta columna para indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, se añade esta columna para indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.